MINEPILOT

开发前控制文档包

Pre-Development Control Package v1.0

规格 · 工程协议 · 产品经理操作手册 · 项目状态 · 未来需求 · 交叉审计

状态：FROZEN | 2026-09-03

# 文档导航

Minesweeper MVP Specification v1.0

AI Development Protocol v1.0

Product Manager Operation Manual v1.0

PROJECT_STATUS

Future Requirements Registry

Cross-Document Audit v1.0

首要操作：完成阅读后，只执行 PROJECT_STATUS 中的 Stage 0 / Task S0-01，不得开始游戏代码。

Minesweeper MVP Specification v1.0

状态：FROZEN

冻结日期：2026-09-03

产品经理：用户

技术负责人：AI Partner / CTO

# 1. 文档权力与目标

本规格决定 MVP 的产品规则与验收边界。它取代《Pre-Development Product Plan v0.1》中与本规格冲突的早期草案，但不删除原计划的长期愿景。

MVP 目标：做出一个可由陌生玩家完整体验、可在桌面与移动浏览器稳定游玩的 Web-first 休闲扫雷产品，并验证“角色移动读取局部数字 + 记忆/推理 + 风险管理道具 + 长期关卡”是否真正好玩。

一句话定义：玩家控制可爱角色在棋盘上移动，只有当前脚下安全格显示周围雷数；玩家通过记忆、推理、旗帜和有限道具走完全部安全格。

# 2. MVP 边界

## 2.1 必须包含

核心扫雷棋盘、传统八邻域数字规则、角色任意合法格移动。

当前格显示数字；离开后数字隐藏；已探索安全格保留视觉痕迹。

传统旗帜、统一障碍格、0 格安全反馈。

Lucky Card、探雷、复活、飞机四类道具。

隐藏随机奖励、金币、跨关库存、简单商店。

笨笨商店角色与一次本关临时探雷援助。

关卡系统、简单关卡选择、约 20 个正式关卡目标。

L1-L5 核心教学；后续功能按首次出现渐进教学。

本地自动存档、继续游戏、主动重开。

中英文、音乐/音效开关、反馈入口。

桌面与移动浏览器响应式操作。

一个完成度较好的主题；一个测试主题用于验证主题架构。

默认角色；一个开发测试外观用于验证 Skin 架构，不作为正式收藏内容。

基础 Board Validator。

## 2.2 明确不做

账号、注册、服务器数据库、排行榜、好友、社交、云存档、每日任务、每日签到、成就、剧情、活动、支付、广告、原生 App、复杂反作弊、大量皮肤、大量主题、大量道具、复杂 Analytics、高级棋盘质量评分、道具回收。

# 3. 核心玩法规则

## 3.1 棋盘与胜利

每关的地图模板、尺寸、主题、障碍规则和雷数由关卡配置决定。

每次“新开/重试”重新随机雷位和隐藏奖励；刷新页面不重新随机。

数字等于当前格周围八个坐标中的真实雷数；障碍不会阻断对角或数字计算。

玩家走过全部非雷、非障碍安全格时立即胜利。

旗帜不参与胜利判定；没有 GO 按钮；没有排爆员系统。

即使某安全格已被推理为安全，也必须由角色实际走过才算已探索。

## 3.2 格子状态

最小状态集合：

未探索普通格：可能安全或为雷；允许插旗；未插旗时可进入。

当前安全格：角色所在位置，显示周围雷数；若为 0，不显示数字 0，而显示轻微安全反馈。

已探索安全格：可再次进入；保留已探索外观；不常驻显示数字。

插旗未知格：不可进入；取消旗后恢复；旗不验证正误。

障碍格：不可进入、永远无雷、不属于待探索安全格。

已揭示雷：公开显示、不可进入、不需要旗、不属于安全格。

复活站立例外：刚复活的角色可暂时站在已揭示雷格上；离开后不能再次进入；站立期间不显示数字，但可使用探雷。

## 3.3 移动与输入

玩家可直接选择任何合法格，路径只服务于动画，不改变目标格判定。

只有目标格决定踩雷与否；中间动画路径不会触发格子。

PC：左键/主操作移动；右键未知格插旗或取消；同时保留可见旗帜按钮。

移动端：必须有明确的移动/旗帜模式反馈，防止误触；旗帜格不可进入。

高频移动动画必须短、可加速或不阻塞连续操作。

# 4. 道具与状态转换

## 4.1 Lucky Card

它是廉价的第一步保险，属于账户库存。

仅当本局第一次探索踩雷时自动触发并消耗一张。

第一探索安全则不消耗。

前约 5 个新手关由关卡规则保证首步安全，不依赖 Lucky Card。

若首步同时符合 Lucky 与复活条件，Lucky 优先。

## 4.2 探雷

每局最多成功使用 2 次。

扫描范围永远是角色当前位置周围八格；中心格不参与判定。

优先从“未揭示、未插旗的真实雷”中随机揭示一颗。

若只有已插旗但未揭示的真实雷，则随机揭示一颗并移除普通旗帜表现。

若没有新的可揭示雷，不扣库存、不扣本局额度。

揭示结果进入统一“已揭示雷”状态。

## 4.3 复活

每局最多 1 次。

踩雷后由玩家选择使用复活或结束/重试，不自动强制消耗。

复活后踩中的雷永久成为已揭示雷；角色暂时站在该格。

离开后不可再次进入该雷格。

## 4.4 飞机

每局最多 1 次。

玩家选择合法 3x3 区域；飞机飞过、爆炸、烟尘后统一公开结果。

真实雷变为已揭示雷；安全格变为已探索安全格；障碍保持不变。

旗帜不保护底层格：错误旗会被移除并公开安全；正确旗会被移除并公开雷。

隐藏奖励安全格被炸开时，奖励立即结算且只结算一次。

玩家可以把飞机用在没有收益的合法区域；系统不阻止、不二次确认、不返还。

## 4.5 统一状态原则

复活、探雷、飞机产生的雷必须进入同一种“已揭示雷”状态。动画来源可不同，棋盘规则不得分叉。

# 5. 奖励、库存与商店

雷、障碍和隐藏奖励均在一局生成时确定；F5 后保持原布局。

探索或飞机揭示奖励格时，先原子性写入“已领取”状态和账户资产，再播放动画。

失败后，本局已获得的金币和道具全部保留。

库存不设人为上限；单局额度控制强度。

关卡进行中不能进入商店补货再回来；商店只在局外访问。

首次教学固定奖励与普通随机掉落分开记录，固定奖励只能领取一次。

已通关旧关可无限重玩；正常随机奖励仍可发生。反刷属于未来需求。

MVP 价格、掉率、援助触发次数均为可配置平衡参数，不在此假设具体数值。

# 6. 笨笨援助

同一关连续失败达到可配置阈值后，解锁一次本关临时探雷援助。

玩家可接受或暂时拒绝；拒绝不会丢失资格，可稍后主动领取。

援助不进入普通库存、不可出售、不可跨关、不可通过刷新或重开复制。

一旦领取并使用，本关不恢复第二份。

MVP 只提供固定临时探雷，不做三选一，不做复杂行为 AI。

# 7. 存档与恢复

每次重要状态变化后自动保存，不提供手动保存按钮。必须保存：关卡、棋盘种子/布局、障碍、奖励位置和领取状态、已探索格、旗帜、已揭示雷、角色位置、库存、金币、本局道具额度、复活状态、援助状态、教程状态、设置。

F5、浏览器关闭、崩溃后恢复同一局，不得重新随机。

首页检测到未完成局时，主操作为“继续游戏”。

主动重新开始必须确认，并生成新雷位与奖励布局。

存档结构必须带版本号并支持迁移或安全回退；损坏存档不得让应用永久无法启动。

# 8. 关卡、难度与教程

无 Easy/Normal/Hard 选择；所有玩家面对同一关卡体系。

连续失败不暗改雷数或基础难度；帮助必须通过公开道具或笨笨援助表达。

难度是缓慢上升且局部波动的锯齿曲线；关卡编号不等于严格难度编号。

雷密度以非障碍有效格计算。常用障碍候选区间 5%-12%，原则上不超过 20%，最终由试玩决定。

Board Validator 至少检查雷数、障碍不藏雷、比例、坐标合法、教程约束、胜利可达性等程序合法性。

L1：移动与数字；L2：离开后数字隐藏；L3：旗帜与防误触；L4：一次性金币奖励；L5：失败/重试与首步保护边界。

后续首次出现时再教学 Lucky、障碍、道具、商店；不使用长教程页面。

# 9. 页面与体验

页面最小集合：首页、简单关卡选择、游戏棋盘、商店、设置、反馈。

首页：继续游戏（存在未完成局时）、开始/关卡、商店、设置、反馈。

通关：下一关、重玩/返回关卡、商店。

失败：使用复活（可用且未达上限时）或重试/返回。

文案风格：温柔、温馨、友好、可爱；不训斥、不嘲讽、不使用生硬系统口吻。

Feedback 使用 mailto: 打开用户邮件客户端，收件地址 qingchen6757@gmail.com；不自动上传隐私数据。

所有玩家可见字符串必须进入中英文资源表，不得散落硬编码。

# 10. 技术与质量约束

冻结技术栈：Phaser 3 + TypeScript + Vite；测试：Vitest + Playwright。

游戏规则与 UI/动画分离；核心状态转换必须可单元测试。

Web-first 静态部署；本地存档；MVP 不需要服务器。

目标预算不高于 100 美元；200 美元为绝对上限，任何支出需用户批准。

正式关卡目标约 20；数量可少于 20 但不得以复制垃圾关凑数。

# 11. MVP 总验收门槛

全部冻结规则均有可追踪测试或人工验收项。

F5/关闭重开不会改变进行中的棋盘或复制奖励/道具。

PC 与代表性移动视口能完成 L1-L5 和至少一局完整流程。

核心回归、存档测试、道具组合测试、浏览器测试全部通过。

没有 P0/P1 缺陷；P2 必须有明确处置决定。

20 关目标内容与表现层可以在核心稳定后完成，不能反向迫使核心架构膨胀。

# 附录 A：61 项冻结决策索引

胜利是实际走完全部安全格。 2. 单数字隐藏是核心机制。 3. 删除排爆员与 GO。 4. 可选择任何合法目标格移动。 5. 安全格有未探索/已探索/当前三态。 6. 道具用于风险管理，可存在少量强力道具。 7. 约前 5 关首步安全，后续不永久保证。 8. 可主动进入任意未知合法格承担风险。 9. 复活由玩家选择，雷永久公开。 10. 道具是跨关账户资产。 11. 笨笨援助防止资源软锁，采用本关临时资源。 12. 重试必须重新随机雷位。 13. 关卡差异可由配置变量组合形成。 14. 只显示脚下数字，Recall 延后。 15. PC 右键旗帜并保留屏幕按钮。 16. 已知安全格仍须实际走过。 17. 不做数字满足奖励。 18. 插旗格不可进入。 19. 0 不自动展开，给轻微安全反馈。 20. 奖励位置在开局确定。 21. 低频奖励允许明显但短暂的庆祝反馈。 22. 反刷登记但 MVP 不做。 23. 所有主题障碍统一为无雷不可进入。 24. 不为主题硬造不同规则。 25. 冰块沿用统一障碍规则。 26. 不要求障碍区域连通。 27. 障碍不阻断八邻域数字。 28. 雷密度按非障碍有效格计算。 29. 不设难度选择。 30. 不暗中动态降难度。 31. MVP 做基础 Board Validator。 32. 教学融入关卡，不做教程长页。 33. 笨笨在玩家理解核心后自然出现。 34. Lucky 自动保护首步，只有触发才消耗。 35. 重要状态变化自动保存。 36. 未完成局优先继续；主动重开需确认。 37. F5 不是重开，必须恢复同一棋盘。 38. 教程状态持久化。 39. 奖励领取和资产写入不可分割。 40. 单局道具额度必须保存。 41. 探出的雷永久显示。 42. 已揭示雷为统一棋盘状态。 43. 首步踩雷时 Lucky 优先于复活。 44. 复活每局最多一次。 45. 探雷只有揭示新雷时才消耗。 46. 飞机公开真实状态并覆盖旗帜。 47. 飞机揭示奖励格时立即结算。 48. 允许玩家自愿浪费飞机。 49. 旗帜防止移动误触。 50. 已揭示雷不能插旗。 51. 复活后可暂站雷格，离开后不可回去。 52. 站在复活雷格不显示数字。 53. 失败保留已获金币与道具。 54. 局中不能去商店补货再回来。 55. 库存不设上限。 56. 笨笨援助由同关失败阈值解锁。 57. 可拒绝但保留援助资格。 58. MVP 援助固定为一次临时探雷。 59. MVP 有简单关卡选择。 60. 已通关关可无限重玩；一次性奖励不可重复领取。 61. MVP 只建皮肤架构和测试外观，不建设正式皮肤经济。

AI Development Protocol v1.0

状态：FROZEN

适用对象：所有参与 MinePilot/Minesweeper 开发的 AI

# 1. 开始工作前

每次新会话必须依次读取：

01_Minesweeper_MVP_Specification_v1.0.md

02_AI_Development_Protocol_v1.0.md

03_Product_Manager_Operation_Manual_v1.0.md

04_PROJECT_STATUS.md

05_Future_Requirements_Registry.md

然后只执行 PROJECT_STATUS 中的“唯一下一行动”。如果文件互相冲突，停止编码并按权力顺序裁决：Specification（产品规则） > Development Protocol（工程规则） > Operation Manual（操作流程） > PROJECT_STATUS（当前进度） > Future Registry（未来候选）。仍无法裁决则报告阻塞，不自行猜测。

# 2. 单任务变更合同

一次只做一个可验收任务。开始修改前必须输出：

当前 Stage / Task ID。

任务目标与明确非目标。

将读取/修改的文件。

影响模块、状态与风险。

计划新增/更新的测试。

回滚点。

未经用户明确批准，不得把一个任务扩成重构、顺手优化或新功能。

# 3. 禁止行为

不得修改任务范围外文件，除非是完成测试/类型/文档同步的必要最小变更。

不得擅自新增功能、改产品规则、定平衡数字或改变 MVP 边界。

不得大范围重构来“顺便变漂亮”。

不得把核心规则写进 Phaser Scene、按钮回调、动画或渲染代码。

不得复制粘贴形成多套雷揭示、奖励结算、胜利判断或存档逻辑。

不得以“能运行”代替测试与人工验收。

不得在测试失败、类型检查失败或构建失败时宣称完成。

不得删除、覆盖用户文件或使用破坏性 Git 操作。

不得因 Bug 连续试错式改代码；第二次失败后必须停止并做根因分析。

不得开始 Stage 1 玩法代码，直到 Stage 0 全部门禁通过。

# 4. 架构约束

推荐边界：

src/

core/       # board, rules, state, save

systems/    # movement, items, rewards, levels, inventory, shop, tutorial, assistance, skins

scenes/     # boot, home, levelMap, game, shop, settings

config/     # levels, items, themes, text

ui/

audio/

assets/

tests/

unit/

integration/

e2e/

这是边界意图，不要求 Stage 0 一次创建所有空目录。只在实际消费者出现时建立模块。

核心原则：纯规则函数优先；显式状态机；配置与逻辑分离；所有持久状态版本化；UI 只发送命令和显示结果；副作用集中；随机源可注入/可复现。

# 5. 状态与存档纪律

设计 GameState、BoardState、AccountState、TutorialState、AssistanceState 的清晰边界。

存档必须有 schema version、迁移策略、校验和安全回退。

每个资源结算采用“先写状态，再播表现”的顺序。

生成新棋盘与恢复旧棋盘必须走不同入口。

随机数必须可通过 seed 重放，便于复现 Bug。

刷新、崩溃恢复、失败重试、主动重开必须分别测试。

# 6. 测试门禁

每个 Task 至少包括：

规则单元测试：输入/输出、边界、非法状态。

状态集成测试：跨系统与持久化。

若涉及真实交互，增加 Playwright 场景。

修 Bug 必须先写能复现问题的失败测试；无法自动化时写清人工复现步骤。

不可跳过的核心回归：

障碍不藏雷、不参与胜利需求。

探雷不扫描中心格，不重复揭示公开雷。

Lucky 优先于复活。

飞机覆盖旗帜并正确结算奖励。

奖励、道具、援助在 F5/重试后不复制。

刷新恢复同一棋盘，主动重开生成新棋盘。

胜利只由全部安全格实际探索触发。

# 7. Git 与恢复

开始任务前确认工作区状态并保护用户现有改动。

一个稳定任务一个 commit；提交前必须通过本任务门禁。

建议提交格式：feat(scope): ...、fix(scope): ...、test(scope): ...、docs(scope): ...。

稳定里程碑标签候选：v0.1-core-board、v0.2-save-system、v0.3-items、v0.4-game-loop、v1.0-mvp。

回滚优先使用可恢复、非破坏性方式；未经用户明确要求不得 reset --hard 或删除未提交工作。

# 8. Bug 协议

首次修复前：复现 -> 缩小范围 -> 找到根因 -> 建立测试 -> 最小修复 -> 全部相关回归。

若同一 Bug 两次修复未通过：立即 STOP。提交根因分析，至少包含事实、假设、证据、受影响状态、三个候选方案、推荐方案、恢复点；得到批准后才继续。

若 Bug 涉及存档丢失、资源复制、规则不可逆错误、构建/发布链中断，按 P0/P1 处理并禁止推进下一任务。

# 9. 完成报告格式

每次完成必须报告：

做了什么。

没做什么。

修改文件。

自动测试及结果。

仍存风险/未知。

产品经理人工验收步骤。

回滚方法。

是否满足 Task 门禁；若不满足，状态只能是 BLOCKED/IN PROGRESS。

“AI 说完成”不等于完成；只有产品经理执行人工验收并批准，Task 才能在 PROJECT_STATUS 标记 PASS。

# 10. 阶段门禁

Stage 0 工程骨架：Windows 工具链、仓库、构建、类型、测试、Git、CI/本地等价检查、目录边界、决策记录全部可验证。

Stage 1 核心棋盘：无美术依赖的基本玩法完整可玩。

Stage 2 State + Save：F5/关闭/重开/迁移稳定。

Stage 3 道具：Lucky、探雷、复活、飞机逐一实现、逐一验收。

Stage 4 游戏循环：奖励、库存、商店、关卡、笨笨援助。

Stage 5 表现层：角色、动画、音频与文案气质。

Stage 6 框架与适配：皮肤架构、中英、移动端、测试主题。

Stage 7 RC：约 20 关、完整回归、部署候选。

任何阶段未 PASS，不进入下一阶段。

Product Manager Operation Manual v1.0

状态：FROZEN

读者：完全不需要懂编程的产品经理

# 1. 你每天只做这件事

打开 04_PROJECT_STATUS.md，找到“唯一下一行动”，把对应标准指令交给 AI。不要同时布置第二件事。

工作闭环：读状态 -> 发单一任务 -> 看 AI 计划 -> 允许执行 -> 看测试报告 -> 自己试玩 -> PASS 或报 Bug -> 更新状态 -> 才进入下一任务。

# 2. 新会话标准开场指令

请先完整读取以下五份控制文档，按权力顺序执行：

1) Minesweeper MVP Specification v1.0

2) AI Development Protocol v1.0

3) Product Manager Operation Manual v1.0

4) PROJECT_STATUS

5) Future Requirements Registry

先不要写代码。请告诉我：

- 当前 Stage / Task；

- 当前唯一下一行动；

- 本次任务的目标、非目标、风险、测试和回滚点；

- 是否存在文档冲突或信息不足。

如果 AI 没有先读文档、直接开始写代码：立即让它停止。

# 3. 每个 Task 的逐步 SOP

## 步骤 1：确认任务

你只检查三件事：任务 ID 是否与 PROJECT_STATUS 一致；是否只有一个目标；是否出现“顺便重构/顺便加功能”。有任何不一致就要求 AI 重写计划，不允许执行。

## 步骤 2：允许实现

计划范围确认。只执行当前 Task，不做非目标内容。完成后按 AI Development Protocol 提交测试结果、人工验收步骤和回滚方法。未通过测试不得宣称完成。

## 步骤 3：看完成报告

你不需要读懂代码。确认 AI 明确列出：改了什么、没改什么、测试是否全绿、哪些风险还在、你要怎样试玩、如何回滚。

## 步骤 4：人工验收

严格按 AI 给出的步骤操作。额外遵守：

正常路径玩一遍。

故意点错/取消/刷新/退出再打开。

涉及移动端时，用至少一个手机尺寸体验误触和文字。

涉及存档/奖励/道具时，必须 F5 一次并检查是否复制或丢失。

不凭“看起来差不多”通过。

## 步骤 5A：通过

我已按验收步骤完成试玩，结果 PASS。请只更新 PROJECT_STATUS：记录验收证据、稳定提交/版本点，并给出下一项唯一行动。不要开始下一项代码。

## 步骤 5B：失败

使用第 5 节 Bug 模板。修复后从步骤 3 重新开始，不能跳过复验。

# 4. 各阶段你要做什么

## Stage 0：工程骨架

你不评判技术细节；你确认 AI 能在 Windows 上重复完成：启动、构建、测试、查看版本、恢复到稳定点。通过条件是“换一个新 AI 读文档后也知道怎样运行”。

## Stage 1：核心棋盘

你试玩移动、单数字显示、已探索痕迹、旗帜、0 反馈、踩雷、胜利。不要要求商店、漂亮角色或音乐。

## Stage 2：状态与存档

你重点做 F5、关闭浏览器、继续游戏、主动重开、崩溃恢复。任何复制奖励、改变雷位、丢旗、道具复原都不通过。

## Stage 3：四大道具

一次只验一个道具。每个道具需单独 PASS；组合测试最后做。不要一次让 AI 同时实现四个。

## Stage 4：游戏循环

验收关卡选择、奖励、库存、商店、失败保留资产、笨笨援助和旧关重玩。

## Stage 5：表现层

你判断温柔/温馨/友好/可爱是否成立，动画是否拖沓、声音是否烦、奖励反馈是否开心。

## Stage 6：适配

你重点测手机误触、中英文切换、文字溢出、横竖视口、触控旗帜模式和测试主题。

## Stage 7：RC

你按完整回归清单玩 L1、L5、L10、最后一关；找身边测试者；只有没有 P0/P1 且已知 P2 有处置时才能发布候选。

# 5. Bug 报告模板

Bug ID：BUG-YYYYMMDD-01

当前 Stage / Task：

严重级别：P0 / P1 / P2 / P3 / 不确定

设备：电脑/手机；系统；浏览器

游戏版本或 commit：

发生前我在做什么：

复现步骤：

1.

2.

3.

实际结果：

预期结果：

是否每次出现：总是/偶尔/只出现一次

刷新后是否还在：

是否可能丢存档/复制奖励：

截图或录屏：有/无

请先复现和做根因分析，不要直接试错修改。给出受影响范围、最小修复、测试和回滚方案后再执行。

严重级别：P0=存档/资产严重损坏、无法启动或安全问题；P1=核心流程无法完成或稳定复制资源；P2=重要功能错误但有绕过；P3=轻微显示/文案问题。

# 6. STOP 规则

出现任一情况，立即停止开发：

你不知道下一步是什么。

AI 想跳过当前 Task、顺手重构或加新功能。

测试失败、构建失败、人工验收失败。

同一 Bug 修了两次仍失败。

AI 无法解释影响范围或回滚方法。

规格与实现冲突。

存档、奖励或道具疑似复制/丢失。

需要花钱、购买服务、改变路线图、上线或公开发布。

需要删除/覆盖大量文件或做破坏性 Git 操作。

STOP 后使用：

停止修改。不要写代码。请根据控制文档和当前证据，给我产品经理版根因分析：已知事实、假设、风险、可选方案、推荐方案、回滚点、需要我决定的问题。

# 7. 新想法处理

任何新创意只做记录：

请把这个想法按 Future Requirements Registry 模板登记，评估价值、成本、依赖、风险和启用条件。不要修改当前 MVP 规格、代码或 PROJECT_STATUS。

只有版本规划时才能从 Registry 提升为候选；改变路线图必须由你确认。

# 8. 看不懂时怎么问

我不理解这段技术解释。请不要修改代码，用产品经理能验证的语言说明：它解决什么问题、如果不做会怎样、我能看到什么、如何证明它有效、失败时怎样恢复。

永远不要因为“不好意思问”而猜。

# 9. 隔很久回来

我刚回到项目。请读取五份控制文档和当前 Git/测试状态，不要写代码。告诉我项目最后一个稳定点、当前阻塞、未验证风险，以及现在唯一应该执行的下一步。

# 10. 你不需要做的事

不需要学会 TypeScript、修代码、选择架构或判断测试框架。你需要对体验、范围、验收与投入做决定，并坚持“一次一个任务、测试后试玩、通过才推进”。

PROJECT_STATUS

项目：MinePilot / Minesweeper Product

状态更新时间：2026-09-03

控制文档版本：v1.0 FROZEN

正式游戏代码：尚未开始

# 当前事实

原始产品计划 v0.1：已读取并保留为愿景输入。

产品规则审查：完成。

61 项产品决策：冻结并编入 Specification 附录 A。

A-S 技术/范围审查：完成并转化为规格与协议。

MVP / Future Scope 切割：完成。

五份控制文档：完成。

交叉审计：PASS，见 06_Cross_Document_Audit_v1.0.md。

游戏仓库、Windows 工具链、现有代码与 Git 状态：尚未由本控制包核验。

# 当前阶段

READY FOR STAGE 0

Stage 0 尚未开始，不能开始 Stage 1 核心玩法代码。

# 唯一下一行动

Stage 0 / Task S0-01 — 项目入口与 Windows 环境基线核验（只读审计，不写游戏代码）。

目标：确认新的游戏项目应放在哪里；区分旧的 D:\MinePilot 扫雷破解器/资料与新的游戏仓库；核验 Windows 上 Git、Node、包管理器、浏览器与可用端口；确认是否已有 saolei 项目或未提交文件；提出项目根目录与恢复方案。

完成物：一份环境基线报告，包含已知事实、缺失项、兼容性、成本、恢复方案、建议项目路径，以及 S0-02 的唯一建议。S0-01 不安装依赖、不初始化仓库、不创建游戏源代码。

# 用户现在要做什么

把下面指令交给将在本机执行开发的 AI：

请读取 v1.0 五份控制文档。现在只执行 PROJECT_STATUS 的 Stage 0 / Task S0-01：项目入口与 Windows 环境基线核验。

不要写游戏代码，不安装依赖，不初始化仓库，不移动或删除文件。先只读检查：

1) 是否存在新的 Minesweeper/saolei 游戏项目；

2) D:\MinePilot 是否只是旧破解器/资料，是否有必须保护的文件；

3) Git、Node、包管理器和浏览器环境；

4) 当前 Git/未提交状态；

5) 推荐的新项目根目录、恢复计划和 S0-02 建议。

按 AI Development Protocol 输出事实、推断、未知、风险、成本、Windows 兼容性和恢复方案。完成后停下，等待我批准；不要进入 S0-02。

# 阶段看板

| Stage | 名称 | 状态 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工程骨架 | READY | 控制文档冻结 |
| 1 | 核心棋盘 | LOCKED | Stage 0 PASS |
| 2 | State + Save | LOCKED | Stage 1 PASS |
| 3 | 四大道具 | LOCKED | Stage 2 PASS |
| 4 | 关卡/奖励/商店/笨笨 | LOCKED | Stage 3 PASS |
| 5 | 表现层 | LOCKED | Stage 4 PASS |
| 6 | 皮肤框架/中英/移动端 | LOCKED | Stage 5 PASS |
| 7 | RC/约 20 关/部署 | LOCKED | Stage 6 PASS |

# 已知未决但不阻塞 S0-01

游戏正式名称与域名未定。

平衡参数（掉率、价格、援助阈值、障碍比例最终值）等待可玩原型数据。

美术、音乐与音效素材来源等待核心玩法验证后决定。

目标浏览器最低版本等待 Stage 0/6 兼容性审查。

# 状态更新规则

每次只能更新当前 Task。只有自动测试通过且产品经理人工验收 PASS，才可将任务改为 PASS。更新后必须写明：证据、稳定 commit/tag、回滚点、下一项唯一行动。

Future Requirements Registry

状态：ACTIVE REGISTRY

本文件记录已知未来需求，不授权开发。任何条目进入路线图前都必须重新验证价值、成本、Windows/Web 兼容性、恢复计划、维护成本与真实用户证据。

# 状态定义

CAPTURED：已记录，未验证。

RESEARCH：允许调研，不允许实现。

CANDIDATE：有证据，可在版本规划中比较。

APPROVED：用户已批准进入未来路线图，仍需具体 Task。

REJECTED：当前不做，并保留原因。

# 登记表

| ID | 需求 | 状态 | 价值假设 | 主要风险/依赖 | 启用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 正式皮肤经济与大量角色外观 | CAPTURED | 长期金币目标与收藏 | 美术/动画一致性、平衡 | MVP 证明留存且 Skin 架构稳定 |
| FR-002 | 道具卖给笨笨换金币 | CAPTURED | 消化库存、资源转换 | 套利、教程/援助刷取 | 正式皮肤经济上线前评估 |
| FR-003 | 更多主题与主题化 0 反馈 | CAPTURED | 新鲜感与长期内容 | 素材成本、规则分裂 | 一个正式主题和测试主题验证通过 |
| FR-004 | Recall/回忆数字功能 | CAPTURED | 减少来回查看烦躁 | 削弱核心移动机制 | 陌生玩家持续反馈查数负担 |
| FR-005 | 排行榜、好友排名 | CAPTURED | 长期目标与社交比较 | 账号、服务器、作弊、隐私 | 有足够活跃用户且预算获批 |
| FR-006 | 账号、登录、云存档 | CAPTURED | 跨设备持续进度 | 安全、隐私、服务器维护 | 跨设备需求被真实用户证明 |
| FR-007 | 离线/PWA/原生 App | CAPTURED | 通勤与随时游玩 | 打包、商店政策、离线同步 | Web MVP 留存成立后 |
| FR-008 | 每日任务、活动、生日礼物 | CAPTURED | 回访理由 | 内容运营负担、FOMO | 有稳定运营能力与数据 |
| FR-009 | 更多笨笨互动与多种援助 | CAPTURED | 情感连接、缓解卡关 | 状态/平衡复杂度 | 当前临时探雷援助有正向数据 |
| FR-010 | 更多道具与特殊格规则 | CAPTURED | 玩法变化 | 学习成本、组合 Bug | 现有四道具稳定且玩家需要变化 |
| FR-011 | 广告复活/轻商业化 | CAPTURED | 收入 | 体验、合规、平台差异 | 留存和用户规模成立，用户批准 |
| FR-012 | 多语言扩展 | CAPTURED | 全球覆盖 | 翻译与 QA | 中英文流程成熟且有地域需求 |
| FR-013 | 高级棋盘质量评分/逻辑可解检查 | CAPTURED | 减少垃圾局 | 算法复杂、可能改变随机性 | 基础 Validator 数据显示必要 |
| FR-014 | 反 farming 与反自动化 | CAPTURED | 保护经济和公平 | 误伤、复杂度、无服务器限制 | 出现真实刷取证据或经济被破坏 |
| FR-015 | 结构化反馈表单与诊断包 | CAPTURED | 提升 Bug 定位 | 隐私、后端成本 | 邮件反馈量超过人工处理能力 |
| FR-016 | Analytics | CAPTURED | 了解关卡退出与留存 | 隐私、同意、数据质量 | MVP 上线且指标问题明确 |
| FR-017 | 游戏专用支持邮箱/社区 | CAPTURED | 分离个人邮箱、形成社区 | 运营负担 | 反馈量或用户规模增长 |
| FR-018 | 付费皮肤、充值、DLC | CAPTURED | 商业化 | 合规、支付、玩家信任 | 核心产品价值和留存先成立 |
| FR-019 | 游戏平台/Steam/itch.io 等发布 | CAPTURED | 获客 | 平台规则与包体适配 | 自有 Web 版本稳定上线 |
| FR-020 | 大规模关卡生产与自动配置生成 | CAPTURED | 扩展到数百/数千关 | 内容质量、重复感 | 约 20 关 MVP 获得正向数据 |

# 新条目模板

ID：FR-XXX

需求名称：

提出日期：

用户问题/机会：

价值假设：

不做的影响：

技术/产品依赖：

风险与维护成本：

成功指标：

启用条件：

建议版本：未定

状态：CAPTURED

# MVP 防膨胀规则

Registry 中的条目不能因为“以后肯定要做”而提前开发。MVP 只允许建立低成本、已知必要的扩展边界；不得提前实现未来业务逻辑、数据库字段大全、空系统或通用化框架。

Cross-Document Audit v1.0

审计结论：PASS

日期：2026-09-03

# 1. 审计范围

原始《Minesweeper Game - Pre-Development Product Plan v0.1》

产品审查与 61 项冻结决策

MVP Specification v1.0

AI Development Protocol v1.0

Product Manager Operation Manual v1.0

PROJECT_STATUS

Future Requirements Registry

# 2. 冲突处理结果

| 原始/旧规则 | 冻结结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 小猴子排爆员 + GO 检查 | 删除；传统旗帜只作辅助；走完安全格立即胜利 | 已消除 |
| 雷数“每局随机”与“同关固定”并存 | 同关配置固定雷数；新开/重试随机雷位 | 已消除 |
| 多主题障碍拥有不同藏雷规则 | 统一为不可进入、永远无雷、不参与胜利需求 | 已消除 |
| 第一版做大量主题/皮肤 | 一个正式主题 + 一个测试主题；默认角色 + 测试外观 | 已收缩 |
| 随机/离线/通关三模式并行 | MVP 只保留关卡主循环；离线/PWA进入 Future | 已收缩 |
| 复活雷、探雷雷、飞机雷可能分叉 | 统一为“已揭示雷”状态 | 已消除 |
| 刷新与重开语义混淆 | F5 恢复同局；主动重开生成新布局 | 已消除 |
| 笨笨援助可能污染库存/被复制 | 独立本关临时状态，不进库存、不恢复第二份 | 已消除 |
| 教程奖励可被旧关重复刷 | 固定奖励一次性；普通掉落独立 | 已消除 |
| 飞机是否保护旗帜 | 真实公开状态覆盖旗帜 | 已消除 |

# 3. 权力与流程一致性

产品规则只在 Specification 定义。

工程门禁只在 Development Protocol 定义。

用户操作只在 Operation Manual 定义。

当前进度和唯一行动只在 PROJECT_STATUS 定义。

未来功能只在 Registry 登记，不授权实现。

五份文档对 Stage 0 前不得写游戏代码的要求一致。

# 4. MVP 范围审计

未发现由未来需求反向进入 MVP 的大型系统。保留的“框架”只有 Theme/Skin/i18n/保存版本等已知必要扩展边界；明确禁止提前实现正式皮肤经济、账号、后端、排行榜、Analytics、反作弊和原生 App。

约 20 关、双语、移动端、商店、笨笨和四道具使该 MVP 仍属于“产品 MVP”而非最小技术原型，交付风险为中等。因此阶段门禁强制先完成无美术依赖的核心、存档与道具，再投入表现层；若时间不足，应减少内容数量或表现复杂度，不删除架构/测试门禁。

# 5. 未决项分类

以下未决项均已正确标为平衡/内容/发布阶段问题，不阻塞 Stage 0：价格、掉率、援助阈值、最终障碍比例、游戏名称、域名、正式素材、最低浏览器版本。

# 6. 可追踪性检查

61 项决定均在 Specification 附录索引中出现。

高风险组合（中心格探雷、Lucky/复活优先级、飞机/旗帜/奖励、复活雷站立、F5/重开、临时援助）均在规格和测试门禁中双重覆盖。

用户最担心的“改一个坏三个、越修越乱、最终重写”由单任务合同、两次失败 STOP、回归测试、Git 恢复点与人工验收共同控制。

# 7. 下一行动审计

唯一下一行动已冻结为：Stage 0 / Task S0-01 - 项目入口与 Windows 环境基线核验。

该任务必须只读，不安装、不初始化、不写游戏代码。它先解决当前最大未知：真正的游戏项目位置、旧 D:\MinePilot 的边界、Windows 工具链与恢复点。完成后才允许提出 S0-02。

# 8. 成功率与恢复

在严格执行门禁的前提下，完成 Stage 0 并进入可控增量开发的估计成功率：85%-92%。这是工程判断，不是统计保证。主要剩余风险是实际环境未知、MVP 内容量仍偏大、美术/移动端体验尚未验证。

恢复方案：控制文档为只读基线；每个 Task 独立 commit；任何阶段失败时退回最近 PASS 的 commit，并保持 Future Registry 与 Bug 证据，不在坏状态上连续抢救。